Scrum в Метадизайне
(зачем? откуда? и что толку?)

---
Противопоставление методологий
Waterfall
Agile

---
Где мы на самом деле?
Waterfall
Agile
Chaos

---
Хаотическая методология (2007)
- “Делаю, что хочу”-разработка
- Разработка на production
- Ползучий копи-паст
- Функциональные требования определяются по ходу дела полуслучайно
- Новые технологии вовлекаются без проблем
- Код просто живёт, где-то
- Уход в отрыв

---
Хаотическая методология
“Отличный способ делать прототипы”

---
Упорядоченный хаос (2010)
- Список задач на доске
- Неформальная приоретизация
- Разработка в личной рабочей копии
- Неформальная культура разработки
- Ревью кода, иногда
- Функциональные требования обсуждаются, иногда
- Новые технологии вовлекаются при общем согласии
- SVN
- Утренний скрам
- Неформальное улучшение процессов

---
Куда мы идём?
Waterfall
Agile
Chaos

---
Шкала гибкости
Waterfall
Agile
Chaos
Формализм
Гибкость

---
“Если Agile делает нас менее гибкими, то зачем он нужен?”

---
Формализации
- Overhead
- Нельзя забыть, забить, ...
- Вывод на сознательный уровень
- Можно рассуждать, оценивать полезность, улучшать или отбрасывать

---
Формализации в Scrum
- Project Backlog
- Приоритеты от Product Owner
- Планирование (разбивка задач)
- Оценка разработчиками (предсказуемость)
- Спринты (конечны и на всех)
- Демо
- Ретро
- Scrum-доска (контроль ситуации)

---
В догонку
- Ревью всего кода
- Распространение знаний
- Фокусировка при разработке
- В Backlog, пожалуйста

---
“Спасибо за внимание”